# XẾP ƯU TIÊN CHO BẢN MỚI BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

Phần 1: Điền bảng

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Phải sửa để tránh thu sai tiền khách |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Cần có để chương trình khuyến mãi hoạt động |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Should | Khách vẫn có thể trả tiền mặt |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won’t | Chưa cần cho bản này và chưa thống nhất cách làm |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Khách vẫn có thể gọi điện nên chưa bắt buộc |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Chỉ làm đẹp giao diện, không ảnh hưởng chức năng chính |

Phần 2: Khi tình thay đổi

- Bỏ #6 và #5 trước vì không ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng ứng dụng.

Giữ #1 và #2 đến cùng vì cần tránh thu sai tiền và bảo đảm chương trình khuyến mãi

hoạt động. Nếu vẫn thiếu thời gian, có thể cân nhắc lùi cả hạng mục Should

- #3 đổi từ Should thành Must vì tài xế không nhận tiền mặt nữa. Nếu không có ví

RikkeiPay, khách sẽ không thể thanh toán chuyến xe